Numer umowy: 					                                                         Załącznik nr 5

procedura ODBIORU

- Odbiór produktów będzie następował w trybie właściwym dla rodzaju odbieranego produktu:

- Dostarczenie PAKIETU PODSTAWOWEGO LICENCJI W FORMIE SUBSKRYPCJI będzie uwzględniać:

- oświadczenie Wykonawcy, że oferowane oprogramowanie do obsługi DSI zapewnia zgodność warunków licencjonowania z zapisami OPZ i Umowy (oświadczenie w Formularzu Oferty);

- szczegółowy opis licencji, zawierający zakres funkcjonalności w DSI;

- weryfikację rodzaju i liczbę dostarczonych licencji.

- Dostarczenie PAKIETU DODATKOWEGO LICENCJI W FORMIE SUBSKRYPCJI będzie uwzględniać:

- szczegółowy opis licencji, zawierający zakres funkcjonalności w DSI;

- weryfikację rodzaju i liczbę dostarczonych licencji.

- Przekazanie produktów oraz ich odbiory następować będą w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru przystąpi do czynności odbioru, z czego zostanie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru.

- Zamawiający potwierdzi odbiór podpisując protokół odbioru bez wad i błędów lub odrzuci wskazując w protokole wady i/lub błędy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbiorów wad i/lub błędów, Zamawiający umożliwi Wykonawcy ich usunięcie w terminach wskazanych przez Zamawiającego, nie dłuższych jednak niż 20 dni roboczych od dnia odbioru. Po usunięciu stwierdzonych wad i/lub błędów Wykonawca przedstawi do ponownego odbioru zgodnie z procedurą zapisaną w punkcie 4.

- Za termin wykonania uznaje się datę podpisania protokołu przez strony bez wad i błędów.