Niepołomice dnia: 2022-06-09

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.16.2022.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Prace naprawcze w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.16.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Według przedmiaru i opisu zadania należy wykonać wzmocnienie/połączenie trzpieni z murami. W dokumentacji projektowej, która została załączona do przetargu brak jest rysunków dotyczących przedmiotowego problemu. Prosimy zatem o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie, na podstawie, której będziemy mogli dokonać szczegółowej wyceny. - Dokumentacja projektowa (w zakresie połączeń HeliBarami) zawiera jedynie przykładowy rysunek ilustrujący rozwiązania problemu jako analogiczne. Projekt zatem nie zawiera inwentaryzacji wszystkich rys, które to należy wzmocnić. W związku z tym faktem prosimy o informację na jakiej podstawie będziemy rozliczać umowę, ponieważ budynek cały czas pracuje i rysy mogą powstawać na bieżąco, a co za tym idzie nie da się ich ilości wyliczyć dokładnie? - Prosimy o jednoznaczne określenie czy w zakresie oferenta ma być wykonanie wzmocnienia ścian matami węglowymi? - Czy przedmiar/kosztorys będzie załącznikiem do umowy wg którego będziemy dokonywać rozliczenia zakresu prac? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zamawiający szczegółowo określił sposób wykonania w/w prac w dokumencie pt. „Projekt ogólnobudowlanych prac naprawczych budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach” w punkcie 4.1. Ad.2) Rozliczenie finansowe zostanie dokonane na podstawie zapisów projektu umowy i obowiązujących przepisów PZP. Ad.3)Zamawiający określił szczegółowo zakres prac w dokumencie pn. „SWZ Prace naprawcze w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach” na str. 2. Ad.4) Rozliczenie prac nastąpi wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie zapisami dokumentacji postępowania.

......................................