### PROJEKT

### PROJEKT

Umowa Nr … /2024

zawarta w dniu ……………… 2024 roku w Rawiczu, pomiędzy:

Powiatem Rawickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Rawickiego, z siedzibą
w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki,

Pan Jakub Moryson – Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Pani Barbary Noga - Skarbnika Powiatu Rawickiego,

działającym w imieniu i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, zwanego dalej .Jednostką realizującą”,

a ………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………. - ………………………………………………

o następującej treści:

§1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz  z nadzorem inwestorskim”, w skład którego wchodzą niżej wymienione zadania:

- modernizacja drogi powiatowej nr 4907P Melanów – Dłoń,

- modernizacja drogi powiatowej nr 5494P Dłoń – Poradów, odcinek Szkaradowo – Poradów.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do informowania w formie

pisemnej Jednostki realizującej o przebiegu wykonywania Umowy na każde jej żądanie.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- reprezentowania inwestora przy realizacji prac wskazanych w niniejszej umowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z aktualną wiedzą techniczną, przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w tym Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową na ich realizację, w ścisłym porozumieniu z Jednostką realizującą,

- sprawdzania jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
oraz urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz brania udziału w czynnościach odbioru,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Jednostki realizującej, kontrolowanie rozliczenia budowy,

- udziału w naradach technicznych i w czynnościach mających na celu zrealizowanie przedmiotowej inwestycji,

- przestrzegania postanowień zawartych w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą realizującym przedmiotową inwestycję,

- nadzorowania robót pod względem technicznym, kontroli jakości robót,

- kontroli przestrzegania przepisów BHP, p.poż. i ochrony środowiska, zgodnie
z wymogami ustawowymi przez wszystkich uczestników umowy,

- ustalania postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie na wykonanie robót,

- egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów wymaganych w umowie (atesty, inwentaryzacje itd.),

- rozwiązywania problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

- potwierdzenia wniosku Wykonawcy robót budowlanych skierowanego do Jednostki realizującej o zakończeniu realizacji zamówienia,

- udziału w odbiorze końcowym, sprawdzania przekazywanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zawartej umowy,

- udziału w przeglądzie pogwarancyjnym i po okresie rękojmi, zgodnie z warunkami
i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności inspektor nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie,

- żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

§ 3

- Obowiązki Wykonawcy jako inspektora nadzoru rozpoczynają się z dniem podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia wszelkich robót budowlanych i zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane dotyczące przedmiotowej inwestycji ustalony został do dnia ……………….. r.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru przedmiotu niniejszej umowy po upływie terminu określonego w ust. 2, pod warunkiem zakończenia robót budowalnych.

- Obowiązki Wykonawcy jako inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora, którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu protokolarnego odbioru budowy oraz rozliczeniu jej fakturą końcową z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt 14.

- W sytuacji, gdy wydłuży się termin realizacji umowy na roboty budowlane, Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki nadal w ramach uzgodnionego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W sytuacji, kiedy niniejsza Umowa nie zostanie wykonana w całości (np. poprzez odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji inwestycji), wówczas Inspektor nadzoru ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stanu wykonania robót. W takiej sytuacji nie może też kierować do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń w zakresie przedmiotowego wynagrodzenia.

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienie przez którąkolwiek ze stron umowy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą w stosunku do siebie dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający ma prawo dokonania potrącenia z tytułu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ………………… zł (słownie: …………………… 00/100), w tym nadzór nad robotami budowlanymi dotyczącymi:

- modernizacji drogi powiatowej nr 4907P Melanów – Dłoń:

……………………. zł. netto, tj. …………………… zł. brutto

- modernizacji drogi powiatowej nr 5494P Dłoń – Poradów, odcinek Szkaradowo – Poradów:

……………………. zł. netto, tj. …………………… zł. brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie:

1) na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę niezwłocznie
po przekazaniu placu budowy, w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy tj. …………… zł brutto (pochodzący z wkładu własnego Zamawiającego). Zapłata zaliczki  nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, na konto wskazane w tej fakturze,

2) na podstawie faktury końcowej, w wysokości 98% wartości przedmiotu umowy tj. ……………. zł brutto (obejmujące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), wystawionej po odbiorze końcowym, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, w której Wykonawca:

a) sumę wartości towarów lub usług pomniejsza o wartość otrzymanej części zapłaty,

b) kwotę podatku pomniejsza o sumę kwot podatku wykazanego w fakturze zaliczkowej.

- Faktura końcowa powinna również zawierać numer faktury zaliczkowej wystawionej przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi (art. 106f ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Wystawca faktury końcowej nie musi jednak podawać w niej daty wystawienia faktury zaliczkowej ani kwoty otrzymanej zaliczki, choć może tak uczynić. Załącznikiem do faktury końcowej powinien być protokół odbioru końcowego, podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Jednostki realizującej.

- Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru końcowego robót na konto wskazane w tej fakturze.

- Faktura będzie wystawiona na:

Powiat Rawicki,

ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz,

NIP 6991932379.

Odbiorca:

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu,

ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz.

- Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż po dokonaniu przez Jednostkę realizującą protokolarnego odbioru nadzorowanych robót budowlanych.

§ 6

- Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora nadzoru,
w następujących przypadkach:

  - zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT,

  - wystąpienia zdarzeń niezależnych od Wykonawcy wymuszających przerwę, a tym samym wydłużenie terminu realizacji zamówienia,

  - zmiany dotyczącej zatrudnienia Podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy,

  - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu
i wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń niniejszej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, zaakceptowanego i podpisanego przez obie Strony umowy, pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych składających się na ofertę Wykonawcy oraz kosztów związanych z realizacją zamówienia z tym zastrzeżeniem, że:

- minimalny poziom, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy, lub w stosunku do cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wolą stron umowy jest zapewnienie uzasadnionego wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, na jego uzasadniony pisemny wniosek celem zapewnienia wysokiej jakości realizacji umowy. Strony jednocześnie zgodnie zastrzegają, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej, jak po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia mierzonych z wykorzystaniem kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny w danym (aktualnym) kwartale, w porównaniu z poprzednim kwartałem. Warunkiem dokonania waloryzacji jest wykazanie przez Stronę, która jej żąda, że nastąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy łącznie o co najmniej 5% w stosunku do ceny oferty w postępowaniu,

- sposób określenia wpływu zmiany ceny lub kosztów na wartość wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku złożonego przez stronę wnioskującą o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie materiałów lub kosztów związanych realizacją zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa powyżej.

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto oferty Wykonawcy,

- zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej dotyczyła będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano,

- obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa powyżej na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wnioskującym o dokonanie zmian może być także Zamawiający.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne Wykonawcy, ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Jednostki realizującej złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Jednostka realizująca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 8

Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy są:

- ze strony Jednostki realizującej – Pan Andrzej Łaszewski, adres e-mail: a.laszewski@powiatrawicki.pl

- ze strony Wykonawcy - ………………………, adres e-mail: ….........................., tel. …………..

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane drogą mailową na adresy wskazane przez Strony, doręczane osobiście (za dowodem doręczenia), przesyłane kurierem lub listem poleconym (za dowodem doręczenia).

§ 11

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, w relacjach z Wykonawcą Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do podjęcia mediacji lub poddania się innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA